## Slide 1
优课堂
考勤系统
CTRL-iKun
廖志丹（组长）、宋杰（汇报人）、王川、张微玖，江天宇
2019年11月28日

## Slide 2: 目 录
项目完成情况
团队项目管理
总结与建议

## Slide 3: 项目完成情况
一、
用户需求
教师用户是优课堂的核心用户，将拥有以下功能：
（1）导入学生信息
（2）考勤功能
（3）修改考勤信息
（4）导出学生考勤信息（待测试完毕后，最终版本实现）
学生用户登录后将可以查询自己的考勤记录

## Slide 4: 项目完成情况
一、
Alpha版本问题汇总
每个想要用这个系统的老师都需要安装SQL同时进行繁多的配置，会感到不耐烦同时软件的出版方也会费很多精力去维护
不能注册录入信息
界面的美化还有上升的空间

## Slide 5: 项目完成情况
一、
Beat冲刺阶段问题处理
继续使用sql对考勤系统的数据进行管理。安装配置sql成本最低，免费云空间数据库申请条件多而且高，一般只有一个月左右的免费体验期。
对数据库进行了进一步测试,用户可以进行注册及登陆。
界面的美化问题无法得到较好的解决，毕竟每个人的审美都是不一样的。

## Slide 6: 团队项目管理
二、
团队的分工合作
宋杰：ppt汇报，IU设计，博客撰写
王川：博客撰写，IU设计，软件测试
廖志丹：编写代码，数据库连接，IU设计，软件维护
江天宇：博客撰写， ppt制作， IU设计
张微玖：博客撰写，参与ppt制作，软件测试

## Slide 7: 团队项目管理
二、
Beat冲刺阶段进展

## Slide 8
总 结
经验：要高效率地实现一个项目需要团队分工与合作，通过讨论来解决成员之间的意见分歧。
教训：用户需求调查功课做得不够，导致在系统设计阶段出现了漏洞，导致接下的阶段错误进行，数据库出现错误。
建议：这门课程的学习过程非常有趣，适当增加学时以让同学们了解和学习更多的知识。

## Slide 9: 谢 谢

## Slide 10
软件展示